2019-06-26

1、查看按钮和下载中状态同时出现



安卓在下载过程中，退出再进系统重复多次，会出现上列查看和下载中的情况（当时下载时网不太好。）

2、今天偶现缓存列表中成倒序状态。

3、数据库信息与手机设置不一致（消息推送）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **本周进展&下周计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库app | **【本周进展**】  1本周主要对案例库app双端下载功能和push功能进行测试和追踪。  2 IOS端已经成功上线，  3安卓端基本完成，目前主要因为手机类型push消息接收不稳定，目前正在测试中。  **【下周计划】**  案例库下载功能和push功能测试收尾。主要对私信功能编写测试用例。 | **【风险困难】**  安卓端因为手机类型种类众多，目前接收push消息不稳定。  **【解决方式】**  积极测试并与开发积极合作中 | 进行中 |
| 营销价值平台 | **【本周进展】**  本周没有测试任务  **【下周计划**】  对营销价值平台进行业务测试。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | Fiddller  和Mysql | **【本周进展**】  1本周主要运用fiddler抓包工具为手机设置代理对案例库APP进行抓包分析。主要查看参数信息是否齐全正确。  2 在mysql数据库中编写SQL语句查询或更新测试数据库中若干表的数据。  **【下周计划】**  学习fiddler抓包工具的使用技巧。学习mysql数据库的基本SQL语句。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 已完成 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库app | **【今日进展**】  1今日主要对案例库app双端下载功能和push功能进行测试和追踪。  2 IOS端进行全方位测试。目前上线中。  3安卓端基本完成，目前主要因为手机类型push消息接收不稳定，目前正在测试中。  **【明日计划】**  案例库下载功能和push功能测试收尾。 | **【风险困难】**  安卓端因为手机类型种类众多，目前接收push消息不稳定。  **【解决方式】**  积极测试并与开发积极合作中 | 进行中 |
| **技术提升** | Fiddller  和Mysql | **【今日进展**】  1今天主要运用fiddler抓包工具为手机设置代理对案例库APP进行抓包分析。主要查看参数信息是否齐全正确。  2 在mysql数据库中编写SQL语句查询或更新测试数据库中若干表的数据。  **【明日计划】**  学习fiddler抓包工具的使用技巧。学习mysql数据库的基本SQL语句。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 已完成 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库app | **【今日进展**】  1今天主要全方位测试案例库Android端。在测试过程中发现H5端按钮显示不全，我的下载计数不正确的bug。已经追踪测试。  **【明日计划】**  下周一准备微博营销价值平台的测试。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | Fiddller  和Mysql | **【今日进展**】  1今天主要运用fiddler抓包工具为手机设置代理对案例库APP进行抓包分析。主要查看参数信息是否齐全正确。  2 在mysql数据库中编写SQL语句查询或更新测试数据库中若干表的数据。  **【明日计划】**  学习fiddler抓包工具的使用技巧。学习mysql数据库的基本SQL语句。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 已完成 |

7.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库app | **【今日进展**】  1今天主要测试微博营销价值平台前端数据展示的内容。  2 发现行为流接口bug导致前台数据无法展示。  3 若干数据没有用百分号显示。  4 饼图中某项数据与其他数据相比较很小的情况下需要多保留几位小数而不是显示为0.0%。  5 发现口碑分析页面提及趋势正向趋势用负向数据展示bug。  **【明日计划】**  回归测试微博营销价值平台bug。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 暂无 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  学习selenium接口自动化测试 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 微博营销价值平台 | **【今日进展**】  1验证昨天提的bug。主要验证若干数据没有用百分号显示；饼图中某项数据与其他数据相比较很小的情况下需要多保留几位小数而不是显示为0.0%；验证发现口碑分析页面提及趋势正向趋势用负向数据展示bug等。  2 今天主要测试微博营销价值平台前端数据展示的内容。主要包括数据总览页，口碑分析页，广告效果和用户画像4个页面。除此之外利用zeplin工具学习微博营销价值平台的设计原型，更加了解该平台的业务逻辑。  3今天测试过程中发现电脑适配问题。搜索页面中“搜索”字样在1366\*768的显示屏上显示成竖排。  **【明日计划】**  回归测试微博营销价值平台bug。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  没有进展  **【明日计划】**  学习selenium接口自动化测试 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 微博营销价值平台 | **【今日进展**】  1验证昨日提交bug。  2学习zeplin关于微博营销价值平台后台的原型设计。  3 测试营销价值平台前端各个页面筛选功能，发现日期筛选框不可以设置开始时间；粉丝画像页面中性别所占比之和不等于100%（男性所占比没有四舍五入）。  4 测试营销价值平台后台部分功能。在搜索框中输入数据不可以重置；在搜索框中输入‘$’显示全部内容但没有进行分页处理；新建用户后再次新建用户，页面中的所属部门和身份类型没有重置。  **【明日计划】**  回归测试微博营销价值平台bug。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  搭建Python+selenium自动化测试平台。  **【明日计划】**  继续学习selenium接口自动化测试 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 微博营销价值平台 | **【今日进展**】  1、验证resolved状态的bug。  2、进行微博营销价值平台在各类浏览器上的兼容测试。主要在IE、搜狗、火狐和谷歌浏览器上测试。  3、测试后台用户添加、删除、修改、查询功能。发现用户无法修改信息的bug。  3、参加小组会议，开发和设计对争议的问题达成一致意见。  **【明日计划】**  验证bug并继续对微博营销价值平台进行测试。主要是前端时间筛选和管理后台测试。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  暂无 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **本周进展&下周计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试版** | 营销价值平台 | **【本周进展】**   1. 本周我主要对微博营销价值平台进行第二次回归测试。测试内容主要包括前台用户自定义筛选和时间筛选以及前台各页面数据校对。   **【下周计划**】  1、回归测试微博营销价值平台。2、案例库微博私信工具提测。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【本周进展**】  暂无  **【下周计划】**  学习接口自动化测试（Python+selenium） | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 微博营销价值平台 | **【今日进展**】  今天我主要验证微博营销价值平台前台筛选功能。  我测试了前台自定义筛选功能（单项筛选项增减改、复合筛选条件）、时间筛选功能（相同日期，不同日期时间先后）以及页面的被动筛选功能（主要有粉丝画像中的性别、年龄和身份认证以及词云图中关键词筛选）。  **【明日计划】**  及时验证今日提交的bug和熟悉案例库私信功能。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  暂无 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

2019-07-11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本迭代bug总数 | New bug | Closed bug | 未解决bug |
| 122 | 5 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本迭代bug总数 | New bug | Closed bug | 未解决bug |
| 117 | 4 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 主题 | 问题类型 | 测试状态 | 测试进度 |
| 营销价值平台 | 前台功能 | 重构优化 | 第二轮测试已完成 | Bug fixing |
| 营销价值平台 | 后台功能 | 重构优化 | 第二轮测试已完成 | Bug fixing |

|  |
| --- |
| G:\A-Sina测试工作文件\19-07-11\今日bug优先级统计.png |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 微博营销价值平台 | **【今日进展**】   1. 今天前端开发主要调整前端UI，部分bug没有修改。 2. 今日我测试前端个页面的数据显示和部分筛选功能的测试。数据总览页面热门话题数据在加载时不应显示暂无数据而应该添加loading状态；在粉丝画像页面性别筛选中，筛选结果出现遮挡。   **【明日计划】**  继续追踪营销价值平台前后台的功能和页面UI的测试。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 案例库后台  （微博私信优化） | **【今日进展**】   1. 学习了解微博私信工具功能需求和熟悉本次迭代优化功能点（黑名单、私信发送设置、私信筛选导出）。 2. 根据功能需求编写本次迭代的优化功能的测试用例。   **【明日计划】**  参考导师发的用例并补充自己的用例并准备测试数据。测试数据主要包括私信接收对象的类型。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 |  |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  学习基础知识，学习定位 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库后台  （私信工具优化） | **【今日进展**】  今天我主要完善待测私信工具的测试用例。主要包括UID过滤规则和筛选功能用例的补充。  **【明日计划】**   1. 整理私信工具测试数据。   2、根据测试用例执行测试。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】   1. 学习接口测试的基础知识包括接口测试的概念、执行接口测试的流程和设计接口测试用例的注意点。 2. 接口测试用例设计主要包括四个方面：功能测试、逻辑业务测试、安全测试和异常测试。 3. 利用Python+selenium对微博营销价值平台做简单的测试。   **【明日计划】**  继续学习自动化测试知识并实践应用于微博营销价值平台。 | 暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库后台  （私信工具优化） | **【今日进展**】  1、补充完善私信工具的测试用例并参与测试UID过滤和黑名单管理模块的测试，UID过滤模块已完成。  **【明日计划】**   1. 完成测试黑名单管理模块并参与私信发送测试模块。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】   1. 学习接口自动化测试的基础知识。学习编写登录接口自动化测试脚本。   2、学习xpath定位语法。  **【明日计划】**  继续学习自动化测试知识并实践应用于微博营销价值平台。 | 暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库后台  （私信工具优化） | **【今日进展**】   1. 基本完成通知工具黑名单管理和UID过滤功能测试。 2. 完成通知工具筛选和导出模块的测试，参与部分通知发送功能（发给内部测试用户）。   **【明日计划】**   1. 追踪今日提交的bug和完成通知工具发送功能。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】   1. 利用Python中requests库cookie、session完成登录。   **【明日计划】**  继续学习自动化测试知识编写自动化测试脚本。 | 暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **本周进展&下周计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试版** | 案例库后台  （通知工具） | **【本周进展】**   1. 编写通知工具相关模块的测试用例，主要包括黑名单管理、UID过滤和通知发送模块。 2. 根据测试用例执行黑名单管理和UID过滤模块的功能的测试，参与通知发送部分功能的测试。   **【下周计划**】  通知工具于今天已完成测试 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 案例库（图片、视频优化） | **【本周进展】**  1、ios端和安卓端正在测试中，目前发现ios端在进入多个页面后退出过程中会出现闪退现象。  **【下周计划**】  完成测试并准备上线 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 |  |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【本周进展**】   1. 本周学习UI自动化测试基础和接口自动化测试基础。   **【下周计划】**  1.深入学习接口自动化测试，并练习编写自动化测试脚本。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库后台  （私信工具优化） | **【今日进展**】   1. 验证昨天提交关于黑名单重复添加和非法添加的bug。 2. 参与通知发送测试，主要对发送对象类型进行测试，包括全部、7天内、14天内核一个月内未接收任何案例库微博账号发布的消息。   **【明日计划】**  已完成通知工具测试 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 已完成 |
| 案例库双端  （图片和视频优化） | **【今日进展**】   1. 测试ios端图片和视频优化的功能。 2. 发现iOS端在进入多个落地页打开PDF文件查看再返回时容易出现闪退现象。 3. 已在IOS端6s和iPhoneX和iPhone8机型上测试。   **【明日计划】**  在安卓端各种机型和各种系统上进行测试。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 |  |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  继续学习自动化测试知识编写自动化测试脚本。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库双端（图片和视频优化） | **【今日进展**】   1. 今天主要在各种机型上测试案例库安卓端图片和视频优化的功能点。 2. 提出一个兼容bug，在vivoY79机型PDF横屏预览小图标大小不一致。 3. 提出vivo安卓5.0系统在登录和互踢时易出现崩溃bug。   **【明日计划】**   1. 验证今日提交的bug。 2. 对案例库安卓端在各种机型上进行整体回归测试。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  暂无 | 暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库双端（图片和视频优化） | **【今日进展**】  今天主要对案例库IOS端和安卓端回归测试，IOS端回归测试完成，安卓端在进行中。  **【明日计划】**  计划回归测试案例库安卓端 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  暂无 | 暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库双端（图片和视频优化） | **【今日进展**】  今天主要对案例库IOS端和安卓端回归测试，IOS端可以提测，安卓端还有部分视频大屏小屏的进度条拖动播放问题。  **【明日计划】**  案例库安卓端提测。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  接口测试与爬虫 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库安卓端（图片和视频优化） | **【今日进展**】  今天主要对案例库安卓端关于视频滚动条拖动和文章字体自动放大等问题进行追踪测试。  **【明日计划】**  追踪验证今日提交的bug并回归测试案例库安卓端。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 建页项目 | **【今日进展**】   1. 今天主要学习建页项目用户说明文档，了解web端建页项目基本组成和使用说明。 2. 根据说明文档建立自己的作品并添加组件来熟悉组件的相关功能。   **【明日计划】**  继续学习用户说明和使用文档，并通过建立项目熟悉了解以便测试。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  接口测试与爬虫 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库安卓端（图片和视频优化） | **【今日进展**】   1. 验证案例库安卓端关于视频滚动条拖动和文章字体自动放大等bug。 2. 回归测试案例库安卓端。 3. 提交vivo 5.0首次安装案例库APP崩溃bug。   **【明日计划】**  追踪验证今日提交的bug并回归测试案例库安卓端。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 建页项目 | **【今日进展**】   1. 今天主要详细学习文本、媒体、表单、插件等部分的内容。   2、根据说明文档建立自己的作品并添加相关组件来熟悉该组件的相关功能。  **【明日计划】**  学习矢量组件，动画，数据结构等剩余部分内容。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  暂无 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **本周进展&下周计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试版** | 案例库（图片、视频优化） | **【本周进展】**   1. 回归测试案例库ios端和安卓端的功能。 2. IOS端已成功上线 3. 安卓端正在回归测试中，其他机型版本正常，vivo5.0安装后首次登陆容易出现崩溃。 4. 发现被踢掉的用户再点击登录链接，系统自动退出的bug。   **【下周计划**】   1. 安卓端成功上线 2. 学习了解营销学院需求模型。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 建页项目 | **【本周进展】**   1. 学习了解建页项目基本页面组成及项目的整体框架。 2. 学习建页项目用户使用说明文档 3. 学习了解各个组件的功能，包括文本，媒体，表单和插件等。 4. 建立自己的作品以便了解各个组件的功能，站点为305。   **【下周计划**】   1. 学习了解建页项目各个组件功能 2. 测试建页项目事件组件各个功能，主要包括微博事件组件，控制类，链接类。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【本周进展**】  暂无  **【下周计划】**  暂无 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】   1. 参与营销学院需求评审会议。 2. 遗留若干问题需要再讨论，主要包括音频播放全局控件，支付订单状态，虚拟货币，题库管理，考试状态，证书使用等问题。   **【明日计划】**  详细学习了解营销学院需求原型 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 案例库安卓端（图片和视频优化） | **【今日进展**】  今天主要对案例库安卓端进行回归测试。  **【明日计划】**  案例库安卓端准备上线中。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 完成 |
| 建页项目 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  继续学习用户说明和使用文档，并通过建立项目熟悉了解以便测试。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  接口测试与爬虫 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】   1. 参与营销学院需求评审二次会议。 2. 本次会议主要敲定音频全局播放，支付方式（虚拟币/RMB），考试流程前后端等内容。   **【明日计划】**  详细学习了解营销学院需求原型 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 建页项目 | **【今日进展**】   1. 用户使用说明文档学习完成。 2. 创建作品ID309并新建“矢量组件”中各个组件。   **【明日计划】**  测试建页项目微博事件相关内容。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  暂无 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 建页项目 | **【今日进展**】   1. 测试【新建页】项目中微博插件内容，主要有转发博文组，博文列表，微博墙，微博头像和进度条计数。其中微博墙需要对展示内容进行配置，进度计数条需要与其他的组件以及事件搭配使用。 2. 测试【新建页】部分微博事件，主要包括计数，发博，转发，点赞，私信，用户信息，投票等。其中私信目前无法测试，需要权限，用户信息加载不会显示用户数据，3d旋转不易于用户理解，需要添加其他组件来实现效果。   **【明日计划】**  测试【新建页】剩余微博事件并将多个事件联系在一起进行综合性测试。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 新建页项目 | **【今日进展**】   1. 验证昨天提交的bug，主要包括组件绑定的邮箱，拨打电话等事件。 2. 测试微博事件剩余部分，主要包括用户信息，关注，好友排行榜等事件。其中用户信息事件就是微博插件“微博头像”，关注事件需要配置appkey并且将项目上线，好友排行榜不是所有组件都可以触发的事件，需要先添加通用列表组件，然后为其设置好友排行榜事件，接着更改通用列表属性并设置为“好友排行榜”。 3. 回归常用组件功能，主要包括文本，媒体（图片，音频，视频）管理，表单。 4. 参见月度总结会议，回顾7月份项目组所有项目进展状况。   **【明日计划】**  继续回归常用组件并参与用户使用说明文档的编写。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **本周进展&下周计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试版** | 案例库  (营销学院) | **【本周进展】**   1. 参与案例库营销学院需求评审会议。 2. 初步了解学习营销学院需求说明文档   **【下周计划**】   1. 详细学习营销学院需求说明文档。 2. 制定测试计划，初步编写测试用例。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 建页项目 | **【本周进展】**   1. 测试新建页项目的所有组件的主要功能 2. 测试新建页项目部分事件。主要包括点赞，关注，转发，发博，用户信息，好友排行榜等。   **【下周计划**】  1、完成所有组件和事件的测试  2、协助完善说明文档 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【本周进展**】  暂无  **【下周计划】**  暂无 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】  参与营销学院需求评审三次会议。会议主要内容是将课程和考试RMB支付方式更改为充值金币后支付金币。  **【明日计划】**  暂无 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 建页项目 | **【今日进展**】   1. 测试新建页项目通用功能 2. 测试文本组件所有功能点 3. 测试表单提交，计数，发博，转发，赞和关注功能。   **【明日计划】**  测试剩余事件功能。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | 接口自动化测试 | **【今日进展**】  暂无  **【明日计划】**  暂无 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】  参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。  **【明日计划】**  依据营销学院需求文档，编写测试计划和主要功能相关测试用例。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 建页项目 | **【今日进展**】   1. 详细测试【新建页】媒体组件和表单组件以及矢量组件等内容。 2. 根据测试内容和测试结果提出12处修改意见。   **【明日计划】**   1. 追踪测试今日提交的bug和修改意见。 2. 测试【新建页】全局属性相关功能，主要包括全局页面设置和作品设置（作品分享微信，朋友圈，微博等设置）。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】   1. 学习营销学院课程，音频控件，我的课程和我的账户相关的需求文档。主要包括APP首页，课程列表页，课程详情页，课时列表页，课时详情页，我的账户中心，我的课程中心和全局控件等。 2. 参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度详细了解需求，并编写相关功能测试用例。   **【明日计划】**   1. 在今天学习的基础上编写课程和全局音频播放按钮控件的测试用例。 2. 在完成上述任务的基础上学习了解考试相关需求。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 建页项目 | **【今日进展**】   1. 追踪测试之前提交的bug。 2. 测试新建页全局设置模块，主要包括作品信息设置，分享设置，背景音乐和高级功能。今天提出7项修改意见已发给前端开发人员。   **【明日计划】**   1. 追踪测试今日提交的bug和今日提交的修改意见。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】  1、今天学习课程相关和音频播放控件相关的需求原型。   1. 参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度详细了解需求，并编写相关功能测试用例。   **【明日计划】**  编写课程相关功能测试用例和音频播放相关的测试用例。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 建页项目 | **【今日进展**】   * 1. 验证之前提交的bug和修改意见。   2. 编写新建页测试报告（已发送）   **【明日计划】**  验证提交的bug | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】   * 1. 今天学习课程，分享和音频播放控件相关的需求原型。   2. 编写 课程，分享和音频播放控件的用例。分享模块和音频模块基本完成，课程模块完成一半。  1. 参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度详细了解需求，并编写相关功能测试用例。   **【明日计划】**  参加问题分析与解决培训 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

* 1. 今天学习课程，分享和音频播放控件相关的需求原型。
  2. 编写 课程，分享和音频播放控件的用例。分享模块和音频模块基本完成，课程模块完成一半。

1. 参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度详细了解需求，并编写相关功能测试用例。

3、

参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度详细了解需求，并编写相关功能测试用例。

3、参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度详细了解需求，并编写相关功能测试用例。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **本周进展&下周计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试版** | 案例库  (营销学院) | **【本周进展】**   * 1. 学习营销学院关于课程，全局音频播放控件和分享模块的需求原型。   2. 编写营销学院关于课程，音频播放控件和分享模块的功能测试用例。分享模块和音频播放模块已完成，课程模块还有一小部分未完成。   **【下周计划**】  1、学习剩余模块（考试，支付，我的账户等）需求原型，并编写此部分的功能测试用例。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| 建页项目 | **【本周进展】**  1、完成新建页一轮整体测试，包括所有组件，插件的动画和事件等功能测试以及作品和页面全局设置测试。  2、根据测试情况提出修改优化意见并被开发人员采纳应用。   * 1. 编写新建页测试报告汇报本轮测试的整体情况，已发送给相关人员邮箱。   **【下周计划**】  暂无 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 完成 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】   1. 学习营销学院支付模块需求内容（主要包括金币充值，课程购买，考试报名等）。 2. 编写支付模块测试用例，主要分为两个部分，一个是利用第三方金币充值，一个是利用已有金币购买APP内相关课程或报名考试。 3. 参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度详细了解需求，并编写相关功能测试用例。   **【明日计划】**  1、整理课程模块的测试用例。   * 1. 学习考试模块需求内容   2. 学习导师发的关于考试模块的测试用例。   3. 学习营销学院后台管理需求内容。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】   1. 熟悉和整理营销学院测试用例，重点学习营销学院管理后台的测试用例。 2. 准备测试数据，主要包括课程图片，导师图片，课程音频文件，相关文本，白名单和题库等。 3. 参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度，完善测试用例和准备测试数据。   **【明日计划】**   1. 整理测试数据表 2. 测试营销学院后台管理部分（主要包括：学院管理，课程管理，考试管理，白名单和苹果价格梯度。） | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】  1.几天上午主要测试营销学院后台管理的课程管理部分2.下午主要测试学院管理和苹果充值额度梯度和考试管理部分功能。  3.参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度，完善测试用例和准备测试数据。  **【明日计划】**   1. 追踪测试今天提交的bug（主要包括课时保存和音频上传的问题） 2. 测试考试管理剩余部分 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】  1.今天上午主要验证昨天提交的关于课时保存，下拉框，单位和音频上传的bug。  2.下午主要测试订单，白名单，用户购买记录和苹果金币充值梯度模块。  3.了解熟悉zeplin上关于ios端的设计。  4.参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度，完善测试用例和准备测试数据。  **【明日计划】**  1.追踪测试今天提交的bug主要关于课时音频下载的bug。  2．准备考试测试数据以便测双端题目显示问题。  3.继续学习zeplin上关于双端的设计。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **本周进展&下周计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试版** | 案例库  (营销学院) | **【本周进展】**   1. 本周完成营销学院后台管理现有功能的测试，主要包括学院管理，课程管理，考试管理，白名单，订单管理，用户购买记录和苹果支付金币充值梯度模块。 2. 本周主要提交7个bug，主要包括课时保存和音频上传，下拉框字数限制，单位，增加按钮等，目前都已经解决并关闭。 3. 熟悉和完善营销学院测试用例，准备后台和前台的测试数据。 4. 熟悉和了解zeplin上关于ios和安卓端的设计页面。   **【下周计划**】   1. 继续准备关于课程和考试的相关测试数据。 2. 完善测试用例 3. 下周三正式介入营销学院的测试工作。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | Jenkins | 利用Jenkins+Git构建测试环境。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **子分类** | **今日进展&明日计划** | **风险困难&解决方式** | **当前状态** |
| **业务测试** | 案例库营销学院 | **【今日进展**】   1. 准备营销学院后台课程管理测试数据，主要包括2个章节，5门课程和21个课时。 2. 参与案例库项目每日站会，了解当前案例库前后端开发进度。并根据开发进度，完善测试用例和准备测试数据。   **【明日计划】**  1．完善所有前端测试用例。  2.继续学习zeplin上关于双端的设计。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 | 进行中 |
| **技术提升** | Git基础知识 | 【今日进展】   1. 安装Git 2. 在命令行拉取GitHub上已有项目代码到本地仓库。   【明日计划】   1. 继续学习GitHub基础知识 2. 拉取营销学院代码学习。 | **【风险困难】**  暂无  **【解决方式】**  暂无 |  |